## Slide 1
빅데이터UI양성과정
손보금
박준형
심예진
PJJPJPJP
astpageLastpage Project Project

## Slide 2
1
문제 정의 + 라이브러리 불러오기 ------------------------------------------------------------------------------- 손보금 2p
EDA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 손보금 3p
데이터 전처리 + OLS -------------------------------------------------------------------------------------------- 손보금 4p – 7p
선형 회귀 모델 학습 + 교차검증 -------------------------------------------------------------------------------- 박준형 8p
학습 및 평가 지표 확인(MSE, MAE, RMSE, R2) / 모델학습/ 평가지표/ 지표해석 ----------------------------- 박준형 9p–12p
모델 파일 EXPORT ---------------------------------------------------------------------------------------------- 심예진 13p
STREAMLIT UI CODE ------------------------------------------------------------------------------------------- 심예진 14p
모델 파일 IMPORT ---------------------------------------------------------------------------------------------- 심예진 15p
서비스 동작 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 심예진 16p
예측 및 분류 확인 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 심예진 17p
INDEX 및 CONTENTS

## Slide 3
2
★ 이 프로젝트의 개발 동기와 주제 선정은 반려동물은 이제 가족이라는 시대적 흐름에서 시작되었습니다.
책임감을 끝까지 다할 수 있도록 돕는 서비스가 필요하다고 느껴 이 프로젝트를 기획하게 되었고 동물의 생애를 한 권의 '책'에 비유했습니다. 그리고 그 책의 가장 마지막 장인 Last Page가 이별의 순간을 말합니다.
저희는 ＇Last Page＇가 슬프지만 아름다운 추억으로 마무리될 수 있도록 돕고 싶었습니다.
장례라는 행정적 책임부터 심리적 케어, 그리고 영속적인 추억까지, 반려동물의 마지막 생애 주기를 완벽하게 완성하는 통합 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다.
1. 개발 동기 / 주제 선정

## Slide 4
2. 개발 일정
2
1주차 | 프로젝트 기획 및 환경 구축 | 프로젝트 계획, 디자인 구상, 기술 스택 논의 GitHub/Notion 구축 및 Branch 전략 설정 팀원 별 담당 페이지 지정 및 Layout(HTML 구조) 구현 시작
2주차 | Core Layout 완성 | 팀원 별 담당 페이지 Layout 완성 메인, 회원가입 등 기본 페이지 구조 우선 구축
3주차 | Design 착수 및 Styling | 주요 서비스 페이지 디자인 및 Styling(CSS) 착수 Layout과 디자인의 완성도 높이기
4주차 | 프론트엔드 1차 통합 완료 | Design 및 Styling 최종 완성 Front-end 파일 Dev Branch에 1차 통합 및 최종 디자인 검토
5~6주차 | Backend 전환 및 환경 설정 | Front-end 코드를 Springboot 환경에 맞게 전환 배치 JPA 등 DB 연동을 위한 학습 및 환경 설정 집중 Login, DB 연결 등 Backend 기본 개념 복습
7주차 | Backend CRUD 착수 | Springboot 기반의 로그인, 예약, 굿즈 페이지 등 개인별 최소 1개 기능을 구현 목표
8주차 | 회원 관리 CRUD 구현 | 회원가입, 로그인 등 회원 관련 기능의 CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제) 구현 시작
9주차 | 예약 CRUD 구현 및 Backend MVC 정립 | 예약(심리/장례/굿즈) 관련 CRUD 구현 완성 Springboot의 MVC 패턴으로 백엔드 코드 체계화
10주차 | View 연동 및 기능 최종 완성 | DB에서 조회한 예약 정보를 MyPage UI에 출력하도록 View 연동 구현 모든 기능 구현을 완료하고 브랜치에 올려 최종 합본 준비
11주차 | 보조 기능 구현 및 코드 통합 | 커뮤니티(이용 후기) 게시판 기능 및 메모리얼 굿즈 페이지 최종 기능 구현 Front-end와 Backend 통합 Merge
12주차 | 통합 테스트 및 버그 수정 | Front-end와 Backend 기능 연동 테스트 버그 수정 및 완성도 높이기
★ 프론트엔드 집중 및 환경 구축 기간
★백엔드 전환 및 DB 연동 기간

## Slide 5
2. 개발 일정
2
★ 최종 완성 기간
13주차 | 최종 기능 통합 및 테스트 | Front-end와 Backend 기능 연동 테스트를 집중 진행. 기능별 버그 수정 및 완성도 높이기. 모든 기능이 유기적으로 작동하는지 확인.
14주차 | 시스템 안정화 및 문서화 착수 | 코드 리뷰 및 최적화를 통한 시스템 안정화. 프로젝트 최종 문서화(Notion 등) 작업 착수.
15주차 | 최종 코드 병합 및 QA 완료 | Front-end/Backend 코드 최종 병합(Merge) 및 통합 브랜치 확정. 최종 사용자 시나리오 기반의 QA(Quality Assurance) 완료.
16주차 | 프로젝트 최종 종료 | 최종 코드 정리 및 클린업. 배포 환경에 맞는 최종 패키지(Package) 준비 및 프로젝트 최종 종료.

## Slide 6
1. 팀원 소개
2
★ 문제 정의 : 주어진 제품 및 매장 특성들을(X값,컬럼) 기반으로 판매 금액(Item_Outlet_Sales)을 예측하기